Beslutslogg — delegerade beslut

Enligt projektinstruktionens beslutsdelegation. Anders granskar i efterhand och kan riva upp.

2026-08-19 — Versionsrotation vid Block 3-leverans (v0.8 → v0.9), delvis genomförd

Vad: Skrev arkitekturspecifikationen som ny fil claude/arkitekturspecifikation-agentlager-v0.9.md i projektet i stället för att redigera v0.8 in-place, i linje med hur Master Specification roterar filnamn per version (v0.4 → v0.5). Tog inte bort v0.8 ur projektet ännu — regler-versionshantering.md kräver att föregående version arkiveras till OneDrive-mappen "Världens bästa agent/Arkiv" på Anders dator innan den tas bort ur projektet ("arkivera, radera aldrig"), och ingen enhetsmapp är ansluten i denna session för att göra det.

Följer av: regler-versionshantering.md (rotationsrutinen) samt instruktion-agent-architect-v1.1.md (versionsdisciplin: "endast senaste versionen giltig", "historik i ändringsloggen").

Vad jag annars hade frågat om: om det var okej att skriva ny fil i stället för att redigera in-place, och om det var okej att lämna två versioner i projektet tillfälligt i stället för att antingen (a) radera v0.8 utan arkivering eller (b) vänta med hela leveransen tills en enhetsmapp finns ansluten.

Status: v0.8 ligger kvar i projektet som en känd, flaggad avvikelse från "endast senaste versionen" tills arkivering kan genomföras. Åtgärdas automatiskt nästa gång en enhetsmapp är ansluten, eller på Anders instruktion.

2026-08-19 — Statuskonvention för ej beslutade poster ("förslag — väntar granskning")

Vad: Införde en formell statustext för arkitekturbeslut som levererats men inte ännu klassificerats av Anders: "Status: förslag — väntar granskning" (A-012–A-016). Dokumentet hade inget etablerat format för detta läge (tidigare förslagsversioner skrevs över innan de sparades i projektet).

Följer av: instruktion-agent-architect-v1.1.md, svarsvokabulären ("Presentera aldrig ett förslag som färdigt beslut") och beslutsdisciplinen (statusfält är obligatoriskt per post).

Vad jag annars hade frågat om: exakt vilken statustext som skulle användas för icke-beslutade poster.

See task progress for longer tasks.

arkitekturspecifikation-agentlager-v0.9.mdbeslutslogg-delegerat.md

Världens bästa agent